公司—指平台客户，融资主体

提交时间点：

１．公司提交基本面信息　     03/20

 2.   公司提交融资订单申请      03/23

 3.   平台审核公司基本面信息  03/24

 4.   平台评估融资订单             03/24

 5.   资方浏览融资订单             03/26

 6.   资方确认融资订单             03/26

 7.   平台提交实施方案             03/28

 8.   资方确认融资实施方案     03/28

 9.   三方合同确认                    03/30

10.  公司提交提货单                03/31

11.  平台启动处置流程            04/01

12.  物流状态查看                  04/02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 完成时间 | 其他备注 |
| １．公司提交基本面信息 | 03/20 | 可填写，查看，和查看申请进度； |
| 2.   公司提交融资订单申请 | 03/23 |
| 3.   平台审核公司基本面信息 | 03/24 | 基本面评审结果 |
| 4.   平台评估融资订单 | 03/24 | 订单评审结果 |
| 资方按照几个维度去选项目，这里是初选，选定后看到报告 |  | 按照项目时间，利润空间，产品，融资主体的上下游渠道等条件去选，也包含自动推送的功能 |
| 5.   资方浏览融资订单 | 03/26 | 展示给资方的报告 |
| 6.   资方确认融资订单 | 03/26 |  |
| 7.   平台提交实施方案  还有处置方案 | 03/28 | 结合公司情况，订单内容，资金来源的使用，制定货物的流转机制，平台需要的团队，监管方式，需要签署和合同，处置方案，跟公司原有的物流商或新物流商合作方案等等 |
|  | 03/28 |  |
| 9.   合同确认 | 03/30 | 公司和平台的框架协议，以及平台和资方的框架协议线下签署，关于订单的合同通过平台签署  同时生成跟物流商的合同，或者其他需要的合同等 |
|  | 03/31 |  |
|  | 04/01 |  |
| 物流在DEMO中是纯展示内容，发生在业务开始之后，跟上面的内容没有任何勾稽关系 | | |
| 12.  物流状态查看 | 04/02 | 该信息将展示给平台（master data），资方和公司 |